**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования городское поселение Туманный»**

Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития городского поселения Туманный Кольского района.

*Целью программы является:*

1. Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды.

**К1 = 10 балов**

Постановка в Программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода

*Задачи программы:*

1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления

**К2 = 5 балов**

Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы

*Целевые индикаторы:*

1. Доля ликвидированных объектов накопленного экологического ущерба на территории городского поселения Туманный Кольского района

**К3 = 5 балов**

Уровень финансового обеспечения Программы и его структурные параметры

*Финансовое обеспечение:*

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году в бюджете муниципального образования городское поселения Туманный Кольского района предусмотрены средства местного бюджета в размере 3 891,8 тыс. рублей.

В 2020 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 0 тыс. рублей или 0 % от общего объёма запланированных средств.

**К4 = 10 балов**

 Организация управления и контроля за ходом исполнения Программы

*Контрольные мероприятия:*

**К5 = 10 балов**

*Заключение:*

Реализация программных мероприятий позволила обеспечить в 2020 году разработку ПСД по ликвидации части несанкционированной свалки отходов в гп Туманный

Программа достаточно эффективная.